目   录

第一章  比选公告	2

第二章  比选申请人须知	4

第三章	项目参数及要求	13

第四章   比选申请文件格式	18

第五章  评审办法	28

第六章  合同条款及格式	31

# 第一章  比选公告

一、成都大学四川抗菌素工业研究所作为比选人诚邀符合资格条件的潜在申请人参与成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目的比选。本项目比选编号为 CDCK2016011。

二、比选项目概况（表一）：

| 比选人(项目业主) | 成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目 |
| 建设地点 | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 实施时间 | 2016年 8月 |
| 工程规模（和/或标准） | 详见工程量清单 |
| 建设资金 | 自筹 |
| 其他 | 无 |

三、比选内容（表二）

| 施工 | 成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目 |
| --- | --- |

四、资格要求

（1）一般要求：在中华人民共和国注册合法企业具有独立企业法人资格

（2）资质要求：具有国家建设行政主管部门颁发的建筑、装饰、安装工程专业承包三级及以上资质。

五、比选申请人在报名时须携带：

（1）法人授权委托书；          （2）经过年检的营业执照副本；

（3）税务登记证；              （4）组织机构代码证。

（5）代理人身份证复印件         (6) 移动存储设备（U盘等）

注：以上第1项收一张原件（法定代表人投标的不用“法人授权委托书”）；第2、3、4项查验原件合格后，各收一张复印件（加盖公章）。

六、工期要求：45个日历日。

七、工程质量：合格，详见比选文件

八、领取文件时间及地点：2016年 8 月9日—2016年 8 月14 日，成都大学四川抗菌素工业研究所网站下载

九、递交比选申请文件截止时间及地点：

2016年 8 月15日上午10:00前，成都大学四川抗菌素工业研究所四楼A408室。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达指定地点。逾期送达或不符合规定的比选申请文件恕不接受。

十、比选文件的其他资料：看现场、补遗或答疑，联系人：王老师   手机：13618010627

电话：028—84216012

十一、开标时间和地点：

（1）开标时间：2016年 8 月15日下午14:00

（2）开标地点：成都大学四川抗菌素工业研究所二楼A213会议室，比选申请人应派代表出席开标会。

十二、本比选邀请同时在四川抗菌素工业研究所网上发布。

十三、本项目的联系方式：

联 系 人：王老师             电    话：028- 84216012   13618010627

# 第二章  比选申请人须知

### 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 |  | 名称：成都大学四川抗菌素工业研究所 |
| 1.1.2 | 项目名称 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 |  | 本项目所示范围设计方案及比选工程量清单范围内工程的施工 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 25个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 |  | （1）在中华人民共和国注册合法企业具有独立企业法人资格；（2）具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质企业或者具有建筑安装专业承包三级及以上资质。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10 | 比选预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 允许细微偏差 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 |  | 补遗或答疑 |
| 2.2 | 比选截止时间 |  | 2016年 8 月 14 日 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 |  | 除比选文件要求的构成比选申请文件主要部分以外的资料 |
| 3.3.1 | 比选有效期 |  | 30日历天(从比选截止之日算起，如比选人或行政监督部门因工作需要则相应顺延) |
| 3.4 | 比选保证金 |  | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 符合比选文件要求 |
| 3.7.4 | 比选申请文件副本份数 |  | 二份副本 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 比选申请文件的正本与副本应分别装订封塑成册，均不得使用活页或抽杆夹装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 比选人的地址： 比选人名称： 比选申请文件 于“2016年 月 日10：00（递交比选申请文件截止时间）之前不准启封”的字样（或封条）。 |
| 4.2.2 | 递交比选申请文件地点 |  | 成都大学四川抗菌素工业研究所四楼A408室 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 |  | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 |  | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：成都大学四川抗菌素工业研究所A213室 |
| 5.2 | 比选程序 |  | 密封情况检查：由比选人检查比选申请文件的密封情况 比选顺序：不分递交先后顺序随机开启 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人及以上单数 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 比选报价(计价方式) | 采用工程量清单综合单价法 |  |
| 9.2 | 评审办法 | 见比选文件 |  |
| 9.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的报价、比选申请文件中参选函的总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应一致。 注：参选函中报价的单位应与公布的比选控制价一致，即以元为单位。小数点后保留位数不作要求。 |  |
| 9.4 | 评审结果的确定 | 确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选的，或者因不可抗力提出不能履行合同的，或者比选文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。 |  |

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.2 本项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3 比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见比选申请人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见比选申请人须知前附表；

(2)财务要求：见比选申请人须知前附表；

(3)业绩要求：见比选申请人须知前附表；

(4)信誉要求：见比选申请人须知前附表；

(5)项目经理资格：见比选申请人须知前附表；

(6)其他要求：见比选申请人须知前附表。

1.4.2联合体比选

不接受联合体比选。

1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：

(l)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本工程的监理人；

(4)为本工程的代建人；

(5)为本工程提供比选代理服务的；

(6)与本工程的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

(8)与本工程的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消比选资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文(汉语言文字)。必要时专用术语应附有中文(汉语言文字)注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织踏勘。

1.10 比选预备会

不召开。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

比选申请人须知前附表允许比选申请文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 项目参数及要求

第四章 比选申请文件格式

第五章 评审办法

第六章 合同条款及格式

2.2比选截止时间：见比选申请人须知前附表。

3．比选申请文件

3.1 比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（1）参选函、分项报价表等详见比选文件第四章“比选申请文件格式”内容。

（2）比选申请人必须按比选文件的要求提交证明文件，并作为其比选申请文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中选后有履行合同的能力。

（3）比选申请人概况应包括：企业生产、经营情况、商业信誉等内容。

（4）比选申请人提供已标价的工程量清单。应对比选文件中“施工内容、服务项目及要求”部分的各项条款作出清晰准确的答复，并提出明确的施工方案、服务项目和详细承诺。

比选申请人所提供的资格证明资料必须是真实有效的。否则其投标或中选资格将被取消，同时比选人保留进一步追究其行为责任的权利。

3.2 比选报价

3.2.1 比选申请人应按第三章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 比选申请人在比选截止时间前修改参选函中的比选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 无

3.5资格审查资料

3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年完成的类似项目情况表”应附中选通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。

3.6 备选比选方案

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选方案。允许比选申请人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选比选方案。

3.7 比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第四章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4 比选申请文件正本一份，副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册(均不宜使用活页或抽杆夹装订)，并编制目录，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4．比选申请文件

4.1 比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在密封袋四角、交界处、封条、项目名称、封套的封口处加盖比选申请人单位章。

4.1.2 比选申请文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 比选人收到比选申请文件后，向比选申请人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

(4）曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 选定方式

除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见第五章评审办法。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10 天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。

8．纪律和监督

8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第五章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向成都大学监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

第三章  项目参数及要求

成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程比选项目

参数和要求

1、本项目最高限价。

最高限价人民币：40万元（肆拾万元整）

（1）、本项目清单预算最高控制价为：40万元（肆拾万元整），

其中暂列金额为：5000元（伍仟元），报价高于预算控制价的报价文件为无效报价文件。

（2）、如成交供应商的报价低于预算控制价的85%，成交供应商应向采购人按成交价扣除暂列金额后与预算控制价85%的差额的5倍缴纳低价风险金。

2、工程项目基本情况

工程概况：本工程位于成都大学四川抗菌素工业研究所区。

工程主要施工内容为：按编制的工程量清单完成

3、清单报价表:

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书。

4、附件：

工程量清单

成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目：总面积约为560㎡

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 所需材料及施工工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶面钢材骨架 | ㎡ | 560 | 主梁100mm*100mm厚3mm镀锌方钢排骨架,40mm*40mm镀锌方钢人字形排架，横条40mm*100mmC型镀锌钢。 |
| 2 | 屋顶面彩钢瓦 | ㎡ | 560 | 双面采用426型，750mm加密型灰色瓦轮板。 |
| 3 | 屋顶排水槽 | m | 140 | 1.5mm厚镀锌钢板折成300mm*200mm宽U型槽。 |
| 4 | 外墙立面钢材骨架 | ㎡ | 410 | 主梁100mm*100mm厚3mm镀锌方钢排骨架,40mm*40mm镀锌方钢人字形排架，横条40mm*100mmC型镀锌钢。 |
| 5 | 外墙地基砌120砖墙双面抹灰 | ㎡ | 40 | 轻质实心砖砌120墙体地基 |
| 6 | 外墙立面墙体板材 | ㎡ | 410 | 采用双面白色750mm，426型加密彩钢板，含辅料，以展开面积计算。 |
| 7 | 安装辅料 | ㎡ | 410 | 含胶钉，焊条，收边条等。 |
| 8 | 立面墙体彩铝型材推拉窗 | ㎡ | 35 | 采用白色C760型厚1.4mm型材彩铝，钢化玻璃厚5mm。 |
| 9 | 淋浴房砌120砖墙双面抹灰 | ㎡ | 105 | 轻质实心砖砌120墙体。 |
| 10 | 瑜伽房双面钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ | 75 | 750mm*750mm轻钢龙骨框架，双面10mm厚石膏板封底后抹灰 |
| 11 | 淋浴房整体防水处理 | ㎡ | 130 | 1层防水布，3遍防水胶 |
| 12 | 楼顶地面防水处理 | ㎡ | 635 | 1层防水布，3遍防水胶 |
| 13 | 室内地面防水水泥砂浆保护层 | ㎡ | 530 | 峨嵋325＃水泥，中砂.水泥砂浆体积配合比为1：2.5,砂浆层超过4cm按每加4cm厚加12元/㎡辅料费 |
| 14 | 入口及淋浴房地面超高回填 | ㎡ | 75 | 峨嵋325＃水泥，碳渣、沙石、水泥2.5:2.5:1混填 |
| 15 | 瑜伽房舞台地面超高回填 | ㎡ | 38 | 峨嵋325＃水泥，碳渣、沙石、水泥2.5:2.5:1混填 |
| 16 | 淋浴房主给水管铺设￠20-40 | ㎡ | 75 | ￠20-40给水管材料及安装辅料 |
| 17 | 淋浴房排水管铺设￠50-110 | ㎡ | 75 | ￠50-110排水管的材料及安装辅料 |

- 图纸：

- 提供样品：样品为盲样，不得有公司名称与标记。

施工主材、水电施工主要材料。

## 第四章  比选申请文件格式

## A、参选函

致成都大学四川抗菌素工业研究所：

根据成都大学药食同源植物资源开发四川省高校重点实验室改造项目的比选邀请（比选编号：CDCK2016011），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表：（比选申请人名称、地址）提交下述比选申请文件正本和副本各一套，包括：

（1）按比选须知和第四章要求提供的全部比选申请文件，及对比选文件第三章“项目参数及要求”的响应文件。

（2）比选申请人资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（若有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

2、我方同意提供贵方可能要求的与投标申请有关的任何其它资料或数据，并对提交的材料中的所有陈述和声明的真实和正确性负责；

3、我方愿意按照比选文件的要求，提供相关服务、按时、保证安全等

4、我方认为贵方有权决定中选人，有权接受或拒绝所有的投标；

5、投标自递交比选申请文件截止时间之日起计有效期为60天；

6、若我方中选，在收到中选通知书后，因自身原因未能在约定的时间内与贵方进行合同谈判,则我方的中选人资格自动取消；

7、若我方中选，我方将按比选文件的规定以及比选申请文件的承诺履行合同责任和义务。按期、按质、按量履行服务义务。

8、郑重承诺我方具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业、质量信誉记录和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项工程活动前三年内，在施工工程中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

比选申请人：              （全称、公章）

比选申请人代表：                    （签名）

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

日期：      年    月    日

### B 、参选报价

### 成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目报价表

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书，分项目报价。

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： 元 |  |  |  |

说明：1、具体参数及要求、计价等见比选文件第三章的有关内容。

比选申请人全称：     （公章）

比选申请人代表：     （签名）

年    月    日

### 3、比选申请人基本情况

主要包括以下内容：

1、地址、邮编、联系电话；

2、经营范围；

3、组织机构；

4、经营状况；

5、其他需要说明的情况

### 4、已标价工程量清单

按建设单位提供的工程量清单编制要求及说明编制工程量清单预算报价书。

### 5、施工组织设计及项目管理机构

（格式不限）

### 6、施工安全和工程服务承诺

### （格式不限）

### 7、相关证明资料

（1）经过年检的营业执照副本；

（2）法人授权委托书；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证。

（5）国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质企业或者建筑安装专业承包三级及以上资质证书。

（复印件加盖公章）

### 8、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系      （比选申请人名称）   的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人姓名）为我公司合法代理人，代表本公司参加成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目（比选编号：CDCK2016010）的招投标活动。代理人在本次采购中所签署的文件和处理的有关事物，我公司均予承认，由此产生的民事法律后果均由本单位承担。

本授权书于       年     月    日签字盖章生效，特此声明。

比选申请人：    （公章）

法定代表人： （签名）

被授权人：     （签名）

年    月    日

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

### 9、类似项目业绩一览表

| 序号 | 甲方及项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 元 |

说明：比选申请人应提供2014年 1 月 1 日到2015年12月 30日已签署的类似项目的合同复印件并加盖鲜章。

10、其他资料

比选申请人认为需提供的其它企业资信资料。

# 评审办法

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书和安全生产许可证一致 |
|  |  | 参选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选申请文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 资质等级条件 | A、税务登记证 B、组织机构代码证 C、法人授权委托书 D、房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质企业或者建筑安装专业承包三级及以上资质 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 3 | 响应性评审 标准 | 比选内容 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 比选有效期 | 符合第二章“比选申请人须知前附表”规定 |
|  |  | 最高限价 | 比选报价不得超过比选文件规定的比选控制价 |

一、资格审查

比选申请人须通过上表每一项审查，才能进入详细评审。其中任一项不合格，则其资格审查不合格。

二、评标办法

本次评标采用“综合评分法”，主要考虑比选申请人的综合能力、工程质量、报价等因素，由评标委员会各成员独立对通过资格审查的比选申请人的比选申请文件进行评审，在审查合格的比选申请人中，评审委员会按照比选申请人的比选报价由低到高的顺序，通过评审的比选申请人按有效报价由低到高顺序，确定1—3名中选候选人。

成都大学四川抗菌素工业研究所健身房钢结构彩钢搭建工程项目评分表

| 评审项目 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分 （30分） | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 技术评分（30分） | 项目实施方案 | 30 | 项目实施方案要求合理、周密、科学和严谨，符合招标文件的各项要求，根据项目实施方案的科学性和合理性等因素评审打分。 1、施工方案与技术手段（15分）：施工方案满足本项目进度及管理需要，技术手段保障有力，确保施工质量。合理、科学的得15分，良好的得12分，一般的得8分，差的得5分； 2、各类施工管理措施（5分）：安全和文明施工、环境保护、消防等方面有切实可行的施工管理措施，预案编制规范可行，管理措施到位。合理、科学的得5分，良好的得3一般的得2分，差的得0.5分； 3、进度计划（4分）：准确、清晰的进度安排，措施能有效保证施工计划的实施。合理、科学的得4分，良好的得3分，一般得2分，差的得0分（如施工工期不能满足要求则扣减4分）； 4、组织机构和人员配备（2分）：组织机构完整、健全，人员、专业配备齐全、完整，工作人员队伍充实有保障。合理、科学的得2分，良好的得1.5，一般的得1分，差的得0分； 5、施工机械配置（2分）：根据施工机械配置的完整性和适用性等方面综合评审。合理、科学的得2分，一般的得1.5分，差的得1分； 6、主要材料（2分）：主要材料性价比高，有保证主要材料的采购质量和符合环保要求的措施。合理、科学的得2分，一般的得1.5分，差的得0分。 以上评审项目如有缺项，每缺一项扣减2分，最多可减分至本项零分时为止。 |
| 商务评分 （24分） | 财务状况 | 4 | 以投标人2015年1月1日-2015年12月31已审计过的审计报告，2015年1月1日-2015年12月31财务报表进行评价，财务状况优秀的得4分，良好的得3分，一般的得1分，差的和没有提供的不得分。 |
|  | 类似项目业绩 | 10 | 根据投标书中投标人提供的2015年1月1日-2015年12月31日的类似业绩证明材料进行评审：单个项目合同金额在100万元以上的，每个项目得2分；单个项目合同金额在50万元-100万,每个项目得1.5分;20万元以上的，每个项目得1分；单个项目合同金额在20万元以下和没有提供业绩材料的不得分；本项最多得10分。 |
|  | 企业信誉 | 2 | 以企业管理、技术能力和获得奖项的有效证明文件为准，每个证书0.5分，最多得2分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 1、售后服务体系（2分）：有完善的售后服务体系，用多种方式在一定时间内为用户提供服务，优秀的得2分，良好的得1.5分，一般的得1分，差的不得分； 2、人员培训方案（2分）：有完整的培训计划，能够对软硬件的操作人员免费进行全面的培训，优秀的得2分，良好的得1.5分，一般的得1分，差的不得分； 3、质量承诺和保修时间（2分）：有工程质量的承诺和质量保修的具体时间，最优的得2分，一般的得1分，差的不得分。 |
|  | 投标文件的 规范性 | 2 | 投标文件制作符合以下要求: 1.工程方案完善；2.工程设计施工图和预算及清单编制符合标准;3工程施工机具齐全,安全措施编制合理管理规范. 没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |
| 材质评分（16分） | 提供材料小样 | 16 | 提供矩管、夹芯彩钢板、防锈底漆、金属漆、塑钢窗等品牌。 基础分5分（提供全部小样） 1、材质优 11分 1、材质良 7分 3. 材质中 3分 无小样0分 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第六章 合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

通用条款使用国家九部委局第56号令，即2007年11月印发的《标准施工比选文件》中合同通用条款内容。

(此处略)

### 第二节  专用合同条款

发包方：

承包方：

1、一般约定

1.1.2   合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人：在                       合同协议书中与承包人签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：在                       合同协议书中与发包人签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：姓名          ，资质证书编号            是承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.6 监理人：        ，是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师(总监)：姓名          ，资质证书编号            监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.4日期

1.1.4.1 开工通知：监理人给承包人发出的开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：                                 。

1.1.4.3 工期：本合同签约工期为                             。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同缺陷责任期为12个月。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文(汉语言)，还使用   /   语言文字。

1.3 法律

需要明示的法律、地方法规、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。

需要明示的行业和部门规章：按通用条款执行。

增加条款：适用标准、规范

适用标准、规范的名称：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。

国内没有相应标准、规范时的约定：按通用条款执行。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(l)合同协议书；

(2)中选通知书；

(3)参选函及附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

由宣传部提供

发包人对图纸的保密要求和保密期限：不得私自外传

1.7 联络

1.7.2 双方往来函件：

1.7.2.1 函件送达的期限：按通用条款执行。

1.8 转让

合同权利的转让：按通用条款执行。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成且具备施工条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责将水电接至施工现场(红线范围内)，费用由发包人承担。合同签订后由发包人指定水源电源接口位置。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：双方协商解决。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：双方协商解决。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在规定的时间内办理。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件的名称和时间：另行协商。

2.5 组织设计交底

图纸会审和设计交底时间：发布开工令前7日内。

2.6 支付合同价款

2.6.1合同价款的确定

本合同价款采用   固定单价合同  方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除本条所约定的“风险范围外的计算办法”以外的所有风险。

风险费用的计算方法：承包人已自行考虑风险，并进入比选报价，不再调整。

风险范围外的计算办法：

(1) 实际完成工程量与工程量清单工程量无论有多大差异，综合单价不作调整。

(2) 材料价格的风险范围及风险范围的计算方法：

可调整材料价格的材料：无可调材料。

(3)措施费风险及风险计算办法

①、《总价措施项目清单计价表》中除安全文明施工措施费的计取和调整按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定执行外，其余措施费包干使用不作调整；

②、《单价措施项目清单与计价表》中费用包干使用，不作调整。

(4)新增项目或漏项的工程量的调整方法：

除合同有规定外，发包人提供的比选清单如有漏项或发生设计变更时，工程量按实际发生计算。

新增项目或漏项的综合单价调整方法：

除合同另有规定外，发包人提供比选清单如有漏项或发生设计变更产生新增项目时，单价按下列方法确定：

a、报价清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按报价清单中相同或类似项目的综合单价计算；类似工程项目指：套用相同定额计价的项目或虽套用不同定额，但定额人工费、机械费相同的项目；

b、若报价清单中没有相同或类似的项目，由承包人于变更事项发生后7日内提出适当变更价格，经发包人确认后执行；或者是按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组价后下浮7%(可调材料除外)执行；主要材料若报价文件中有的，按报价文件执行；若比选申请文件中没有的，按发包人认质认价执行。

(5)人工费调价原则：

从本工程比选基准日到工程竣工期间政策人工费(仅指定额人工费)标准有调整的，调整政策文件之间的费率差。

(6)机械费及其他费用调价原则：

从本工程比选基准日到工程竣工期间，工程造价管理或有关部门对机械设备使用费及其他费用调整的，按照其规定进行调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：无。

2.6.2工程预付款

无

2.6.3工程款(进度款)支付

- 合同款支付方式：按要求合同签订进场后7日内支付合同总价的30%，施工验收合格后支付合同总价的40%。工程竣工结算审计后，15个工作日内支付合同总额的20%。使用一年无质量问题后，7个工作日内支付合同总额的10%。

- 工程结算审计费按川价发（2008）141号文件执行。

2.7 组织竣工验收

承包人提供竣工图的约定：按通用条款执行。

中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

2.8 其他义务

2.8.1发包人派驻的工程师

姓名：________________职务：________________________

职权：______________________________________________

2.8.2不实行监理的，工程师的职权：_______________________________________

2.8.3发包人应履行合同约定的其他义务：___________________________________

3、监理人

3.1 监理人的职责和权力

发包人委托监理人的职权：__________________

需要取得发包人批准才能行使的职权：_______________________________________

3.2 总监理工程师

监理单位委派的总监理工程师姓名：________________职务：________________

3.5 商定或确定

3.5.1总监理工程师应与合同当事人协商或确定的事项：另行协商。

4、承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：当月25日提供下月施工计划，当月25日提供本月情况报告，季度第一个月中旬提供季度计划，以上文件一式肆份，由发包方、承包方、监理单位分别保存。

(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按国家和工程所在地区建设主管部门安全文明施工相关要求执行，负责施工现场内的保卫工作和场地照明，费用已含在合同中。

(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：在现场提供两间临时办公室，费用由承包人承担。

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市相关规定执行，在发包人指定的时间内完成，费用由承包人承担，承包人自行承担由其造成的损失、罚款。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前承包人负责，发包人配合，含在比选报价中。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担： / 。

(7)施工场清洁卫生的要求：按国家、四川省和成都市《建筑施工现场监督管理条例》负责文明施工，费用按相关文件执行。

(8)双方约定承包人应做的其他工作：另行协商确定。

4.2 履约担保

在签订合同时，由甲乙双方按国家相关规定执行

4.3 分包

工程分包：无。

4.4 联合体：本项目的联合承包人：无。

4.5 承包人项目经理

4.5.1项目经理姓名：________________职务：________________

项目经理的职权：________________________________________________________

4.5.4 承包人项目经理的授权人姓名：________________职务：________________

职责：________________________________________________________。

5．材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人采购的各项材料和工程设备：承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的品种、规格、数量、质量和供货时间、供货人及质量证明文件等报送监理人审批，并按照规范实行有见证送检。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的约定：

5.2.1.1发包人提供的材料和工程设备：

5.2.1.2发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符： 另行协商。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 另行协商。

(3)到货地点与一览表不符： 另行协商。

(4)供应数量与一览表不符： 另行协商。

(6)到货时间与一览表不符： 另行协商。

5.2..2发包人供应材料设备的结算方法：无。

5.2..3发包人提供的材料和工程设备的运输和保管约定：

(1)发包人运输和保管： 另行协商。

(2)由承包人运输、保管的费用： 另行协商。

6．进度计划

6.1 合同进度计划

6.1.1承包人提供详细的施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：施工图会审后3日内；工程师确定的时间：5日内。

6.1.2群体工程中有关进度计划的要求：按施工组织设计和进度计划的时间。

7、开工和竣工

7.1 开工

(1)工程建设项目约定的开工日期：                     ；

合同工期总日历天数：                         ；

8．工程质量：

8.1 工程质量要求

8.1.1 工程质量应当达到的标准：工程质量应当达到协议书约定的质量合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

9.计量与支付

9.1竣工结算

按要求合同签订进场后7日内支付合同总价的30%，施工验收合格后支付合同总价的40%。工程竣工结算审计后，15个工作日内支付合同总额的20%。使用一年无质量问题后，7个工作日内支付合同总额的10%。

10．竣工验收

10.1 验收

承包人提供竣工图的约定：竣工验收后30日按甲方要求提供装订成册的全套竣工竣验收资料，甲方收到全套资料后30日内送本工程相应审计部门进行结算办理事宜。

中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

11、不可抗力

11.1 不可抗力的确认

11.1.1发包人承包约定的其他不可抗力：战争、地震、特大水灾、暴风雪或其他不可抗力原因(按通用条款执行)

12、违约

在合同实施过程中，若乙方未按投标文件中的承诺及合同要求提供服务，甲方将提出限期整改要求，乙方应根据要求及时整改。若乙方未按要求进行整改，甲方有权单方面终止合同。

13、争议的解决

13.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同发生争议，协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方约定选择下列(1)方式解决。

(1)向成都仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼，  /  。

14、其他要求

14.1 实行项目经理、技术负责人押证施工制度。发包人将在承包人提供比选申请文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才签订合同。

14.2 严禁转包和违法分包。未经项管行政主管部门批准，发包人不同意承包人变更项目经理和技术负责人。发包人不同意承包人进行任何形式的分包，更不会强迫承包人分包。承包人派驻施工现场的项目经理、技术负责人与比选申请文件承诺不符的，视同转包。

15.3 规范设计变更工作。严格执行设计变更管理的有关规定，履行报批手续。突破原工程可行性研究范围的重大设计变更，必须报原项目审批部门审批。因设计单位原因造成低价中标高价结算的，设计单位承担工程价款的增加额。

16.4 发包人在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付。除不可抗力外，合同单价不予调整。除比选清单明确约定原材料调价事项外，原材料价格波动等市场风险不属于不可抗力，风险和收益由承包人自行承担。

17.5以政府审计结果作为最终结算的依据。未经竣工决算(结算)审计的政府投资项目，不得办理工程价款最终结算。

附件一：

### 合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人” )为实施                (项目名称)，己接受                (承包人名称，以下简称“承包人” )对该项目施工的参选。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l)中选通知书；

(2)参选函及参选函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币(大写)                    元(￥              )。

4．承包人项目经理：

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     日历天。

9．本协议书一式  四 份，合同双方各执二份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              (盖单位章)        承包人：             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)    法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年    月    日                               年    月    日